## Slide 1
BENEFÍCIOS: Melhoria das condições de trabalho e saúde dos servidores, Atendimento mais digno e acessível à população, Redução de riscos legais e operacionais, Valorização do patrimônio público,Planejamento de longo prazo para manutenção e expansão
6. Plano de Obras
OBJETIVO: Elaboração e implementação de um plano estruturado de reformas e construções para os prédios do TRE-PB, priorizando modernização, acessibilidade, segurança, ergonomia e adequação dos espaços às exigências da Justiça Eleitoral e ao bem-estar dos servidores e usuários.
UNIDADES ENVOLVIDAS: ASPRE, DG, SAD, COSEG e SEARQ
GESTORES: DrªHygina e Ederson
DURAÇÃO (meses): 06
RESTRIÇÕES: Limitação orçamentária; força de trabalho limitada; extinção de comarcas da Justiça Comum, rezoneamento das ZE e obtenção de área para construir.
RECURSOS: Dotação orçamentária e equipe técnica
Resultados Chave / Mês | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26
RC1. Até dezembro/2025 entregar o plano estruturado de reformas. RCs 23 e 24 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Até março /2026 entregar o plano estruturado de construções. RCs 23 e 24 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
DG (Direção Geral)
ASPRE (Assessoria da Presidência)
SAD (Secretaria da Administração)
COSEG (Coordenadoria de Serviços Gerais)
SEARQ(Seção de Engenharia e Arquitetura)