## Slide 1
19. Plano Diretor de TIC
Unidades: STIC, DG, PTRE
Gestores: Pedro Davi e Vinícius Veloso
Duração: 16 meses
Resultados Chave / Mês | nov 2025 | dez 2025 | jan 2026 | fev 2026 | mari 2026 | abr 2026 | mai 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | set 2026 |  | fev 2027
RC1. Matriz de Adequação Tecnológica (MAT) estabelecida, com processo de gestão definido, até dez/2025.- RC 26 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Plano Diretor de TIC até 2028, que considere as lacunas da MAT, adequação da estrutura organizacional da TIC e adequação de força de trabalho, estabelecido com processo de elaboração, monitoramento e revisão definidos, até fev/2025. RC 26 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3 Revisão do PDTIC 2026-2028, com relatório de lições aprendidas, até fev/2027. RC 26 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Benefícios: Ampliação na capacidade de entrega de soluções de alto impacto; garantia de uma infraestrutura de TIC confiável e segura; e aumento na transparência e clareza dos benefícios em investimentos de TIC.
Objetivos: Desenvolvimento e implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), com diretrizes para suprir lacunas de TIC identificadas nos temas infraestrutura, segurança, pessoas e processos.
Restrições:
Recursos:

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
PTRE(Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba )
ASPRE (Assessoria da Presidência)
DG (Direção-Geral)
SCRE (Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral)
CRIP (Coordenadoria de Registros e Informações Processuais)
COINT(Conselho de Integração das Zonas Eleitorais)
SGP(Secretaria de Gestão de Pessoas)
CODES (Coordenadoria de Desenvolvimento e Saúde)
SELDE(Seção de Lotação e Desempenho)
STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação)