## Slide 1
20. Plataforma dos serviços eleitorais
(Aplicativo dos serviços eleitorais )
Unidades: COINT, COGECAD, COSIS, ASCOM
Gestores: Paula Frassinete e Sandra Gonçalves
Duração: 3 meses
Resultados Chave / Mês | jan 2026 | fev 2026 | mar 2026 | abr 2026 | mai 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | set 2026 | out 2026 | nov 2026 | dez 2026 | jan 2027
RC1. 100% dos serviços prioritários identificados até o final do primeiro mês- RC 25 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Versão inicial disponibilizada e divulgada, com chatbot e processamento de linguagem natural, até o final do terceiro mês- RC 1 e RC 25 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. - Relatório de utilização da plataforma, contendo avaliação dos usuários e economia por rotinas de automação, disponibilizado até o final do sexto mês. RC 1 e RC 25 da Estratégia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Benefícios: ampliação do acesso do cidadão aos serviços da Justiça Eleitoral, redução da carga de trabalho repetitiva nas unidades, aumento da eficiência interna e satisfação dos usuários
Objetivos: Disponibilização de plataforma que integre os serviços eleitorais prioritários, promovendo acessibilidade, automação e autonomia do usuário.
Restrições: Contratação de ominichanel após mar/2026.
Recursos: Solução de omichannel e de IA Generativa para uso por API.

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
COINT (Comitê de Integração das Zonas Eleitorais)
COGECAD (Coordenadoria de Gestão do Cadastro – Corregedoria)
COSIS (Coordenação de Sistemas - STIC)