## Slide 1
2. Sistema de Gestão de Desempenho
5. Visão Orçamentária e Financeira (BI de controle orçamentário e financeiro)
Unidades: SAD, SOF, COSIS, DG, PTRE
Gestores: Maria Eduarda e Francisco Gomes
Duração: 6 meses
Resultados Chave / Mês | out 2025 | nov 2025 | dez 2025 | jan 2026 | fev 2026 | mar 2026 | abr 2026 | mai 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | set 2026 | nov 2026
RC1. 100% da regra de negócio mapeada e validada até o fim do primeiro mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC2. Sistema em produção, com o módulo orçamentário até o fim do terceiro mês Condições: captura do saldo orçamentário por esfera, plano de trabalho resumido (PTRES), fonte de recurso e natureza da despesa com o SIAFI, abdicação de outras iniciativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RC3. Sistema em produção com controle de despesas e módulo financeiro até o fim do sexto mês Condições: abordagem D-1, apenas na intranet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Benefícios: Maior previsibilidade na execução orçamentária, transparência para as unidades e a gestão, redução de desperdícios e decisões reativas, fortalecimento da cultura de dados, alinhamento entre estratégia, orçamento e operação.
Objetivos: Aperfeiçoar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira para melhor controle por parte das macro unidades e alta administração (Presidência, Vice Presidência e Diretoria Geral).
Restrições: limitações para obter informações on-line do SIAFI, indisponibilidade de dedicação exclusiva de pessoal, banco de dados com dificuldade de integração
Recursos: Solução de TIC

## Slide 2: Glossário
Gestores: Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
Objetivo - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
Benefícios - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
RCs (Resultados-chave) - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.
Duração: Tempo estimado para conclusão.
Equipe: Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.
Custo - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.
Restrições - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.
Cronograma - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos
UNIDADES
PTRE (Presidência do Tribunal Regional Eleitoral)
DG (Direção-Geral)
SAD (Secretaria de Administração)
SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças)
COSIS (Coordenadoria de Sistemas)